附件2：

江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员配备标准

| 工 程 类 别 |  | 工程规模 M——总建筑面积（m2） N——工程造价（万元） | 各施工阶段配备人员数量（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地基与基础阶段 |  |  |  |  |  |  |  | 主体阶段 |  |  |  |  |  |  |  | 装饰阶段 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总监 | 专业监理工程师 |  | 监理员 |  |  | 合计 |  | 总监 |  | 专业监理工程师 |  | 监理员 |  | 合计 |  | 总监 |  | 专业监理工程师 |  | 监理员 |  |  | 合计 |
| 房 屋 建 筑 工 程 | 公共 建筑 | M≤10000 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |
|  |  | 10000＜M≤30000 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 4 |
|  |  | 30000＜M≤50000 | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 6 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 |
|  |  | M＞50000 | 以50000m2为基数，每增加20000㎡以内，各阶段专业监理工程师和监理员各增加 1 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅 小区 | M≤30000 | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |
|  |  | 30000＜M≤60000 | 1 | 1 |  | 3 |  | 5 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 4 |
|  |  | 60000＜M≤90000 | 1 | 2 |  | 3 |  | 6 |  |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 7 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 6 |
|  |  | 90000＜M≤120000 | 1 | 2 |  | 4 |  | 7 |  |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  | 8 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  |  | 7 |
|  |  | M＞120000 | 以120000m2为基数，每增加30000m2以内,各阶段专业监理工程师和监理员增加 1 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业 厂房 | M≤10000 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 |  |
|  |  | 10000＜M≤30000 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 |  |
|  |  | 30000＜M≤50000 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 4 |  |
|  |  | M＞50000 | 以50000m2为基数，每增加20000m2以内,各阶段专业监理工程师和监理员各增加 1 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政 基础 设施 工程 |  | N≤1000 | 总监理工程师 1 人，专业监理工程师 1 人，监理员 1 人，合计 3 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000＜N≤5000 | 总监理工程师 1 人，专业监理工程师 2 人，监理员 2 人，合计 5 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5000＜N≤10000 | 总监理工程师 1 人，专业监理工程师 2 人，监理员 4 人，合计 7 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N＞10000 | 以10000万元为基数，工程造价每增加5000万元以内，专业监理工程师增加 1 人，监量员增加 1 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此标准为江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员最低配备标准。

2.标准中总监是指项目总监理工程师（包括国家注册监理工程师和江苏省监理工程师），其他岗位需符合国家和江苏省建设行政主管部门有关规定。

3.考虑工程复杂程度和工期安排，可以对配备情况进行调整，以双方约定或投标承诺为准，但应满足项目监理机构主要管理人员最低配备标准要求。